RINGKASAN RPL (UTS Semester 4)

Pertemuan 1

Produk

Bahasa dibedakan menjadi 4 generasi :

- 1 GL -> bahasa assembly

- 2 GL -> BASIC

- 3 GL -> Fortran, COBOL

- 4 GL -> Java

Apa yang dimaksud dengan Software ?

Software adalah

- sekumpulan perintah yang diberikan untuk komputer untuk menyelesaikan suatu masalah, serta tidak dapat disentuh (dipegang)

- sekumpulan barang / objek yang membentuk yang meliputi :

  - program : kumpulan instruksi yang dimengerti oleh komputer,

  - dokumen : digunakan untuk pengembangan software,

  - data : bahan mentah yang akan diolah menjadi informasi,

  - dsb

- struktur data yang memungkinkan suatu program dapat memanipulasi informasi

Hardware :  sesuatu yang dapat dipegang (CPU, Monitor, dsb)

Data dibedakan menjadi :

- Simbolik (huruf, angka, dsb). Cthnya : A,1,0,2,X

- Image / Citra / Gambar

- Suara

Software sebagai ilmu pengetahuan yang dituangkan dalam perintah-perintah komputer, memiliki karakteristik :

- dapat direkayasa

- dapat dibuat

- merupakan hasil pemikiran

- tidak dipakai (maksud kata dipakai ini, seperti kita memakai hardware)

- tidak berubah (tidak usang) -> yang dapat usang itu perangkat keras (ada komponen yang dapat diganti)

- kompleks : software bukan hanya terbatas pada aplikasi saja, tetapi juga mencangkup sistem (OS)

- pembeda : software yang membuat suatu perbedaan antara sistem perusahaan yang satu dengan sistem perusahaan yang lain

Apa perbedaan antara interpreter dengan compiler ?

Interpreter : baca sambil menerjemahkan (cthnya : MATLAB, PHP, Phyton)

Compiler : terjemahkan dulu, baru dibaca (cthnya : C, VB, Fortran)

Pada awal pembuatan software ....

- Awal-awal masih terdapat banyak bug. Cth bug : millennium bug (penahunan pada computer hanya terbatas pada 2 digit tahun (2001 -> 01)

- Awal-awal biaya pembuatan software masih kecil

Jenis-jenis Software Aplikasi :

- Software sistem : suatu kumpulan program yang ditulis untuk melayani program lain (biasanya OS : linux, windows, mac, dsb)

- Real-time software : software yang memonitor / menganalisa / mengontrol kejadian yang terjadi di dunia nyata. Cth software-software yang digunakan di Bank.

- Bussiness Software (MIS – Management Information System) : software yang mengakses satu atau banyak database yang mengandung informasi bisnis. Cth : pemprosesan transaksi point-of-sale.

- Engineering and Scientific Software : software yang memiliki karakteristik, yaitu memiliki suatu algoritma. Cth : MATLAB.

- Embedded Software : software yang pada bagian-bagian tertentu dapat diambil untuk menciptakan software baru. Cth : control tombol  pada microwave oven.

- PC Software : terdiri dari aplikasi-aplikasi seperti word processing, spreadsheet, mulitimedia, dsb

- Web-based Software : Software yang menggabungkan instruksi executable (HTML, Perl, Java) dengan data (hypertext, variasi dari format visual dan audio). Cthnya : java, dreamweaver, dsb.

- AI Software : terdiri dari algoritma non-numerik yang digunakan untuk menyelesaikan suatu problem yang kompleks yang tidak dapat diselesaikan dengan perhitungan matematika biasa. Cthnya : PROLOG

Apa saja tantangan dari suatu Software ?

- Bagaimana kita mengukur kualitas software yang telah dihasilkan ?

- Bagaimana sikap kita menghadapi kenaikan permintaan dan bagaimana cara kita mengatur suatu budget / anggaran ?

- Bagaimana cara kita melakukan upgrade software ? (upgrade software harus dapat mempertahankan data-data lama, jadi data lama masih dikenali. Cthnya Microsoft Word XP melakukan upgrade program ke Word 2003, maka saved file dari Word XP harus masih dapat dikenali oleh Word 2003)

- Bagaimana keberhasilan institusi dalam mengembangkan software baru ? (karena software harus sering diupgrade dan harus disesuaikan dengan perkembangan hardware)

Software Myths

- Management Myths

  - Myth : kita melakukan programming yang sejenis dengan programming 10 tahun lalu

Reality : permintaan akan produktivitas dan kualitas yang lebih baik

- Myth : kita memiliki semua buku mengenai standar dan prosedur

Reality : apakah buku tsb digunakan ? apakah buku tsb lengkap ?

- Myth : kita memiliki peralatan pengembangan software; kita membeli komputer terbaru

Reality : komputer tsb memang memberi lebih daripada PC lama. Namun peralatan software lebih penting daripada hardware

- Myth : jika schedule proyek kita mengalami keterlambatan, kita akan menambah jumlah programmer

Reality : menambah orang, akan memperlambat selesainya suatu proyek. (karena sulit mengatur orang dalam jmlh yg banyak)

- Myth : jika saya menggunakan software proyek buatan luar, saya dapat bersantai

Reality : saya harus me-manage dan mengontrol software

- Customer Myth

- Myth : objective (tujuan) dari software tsb dibuat / dikembangkan, ditulis dengan singkat. Jadi nanti kalau ada kekurangan, baru ditambahkan kemudian

Reality : hal ini dapat menyebabkan suatu software dapat mengalami kegagalan

- Myth : kita dapat mengubah software dengan mudah, karena sifat software yang fleksibel

Reality : perubahan pada software akan berdampak pada lamanya waktu pembuatan / pengembangan suatu software

- Practitioner (ahli) Myth

- Myth : sekali kita menulis program, dan program tsb berjalan dengan baik, berarti pekerjaan kita selesai

Reality : semakin lama kita menunda penulisan kode suatu program, semakin lama program tsb selesai

- Myth : kalau program kita belum bisa jalan, jangan memikirkan kualitas.

Reality : memperhatikan kualitas akan lebih efektif daripada mengetes program

- Myth : yang dikirimkan ke user hanya program yang telah berjalan

Reality : kita juga harus mengirimkan dokumentasinya juga

- Myth : software engineering akan membawa kita untuk menciptakan suatu dokumentasi yang tidak berguna dan menghabis-habiskan waktu

Reality : software engineering akan meningkatkan kualitas yang akan menghemat waktu pengerjaan ulang. (karena errornya pasti sedikit kalau kualitasnya baik)

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan / pembuatan SOFTWARE ?

- Programming

Karena programming ini rumit, bagaimana cara kita meningkatkan produktivitas dengan keterbatasan time dan cost ? Bagaimana juga cara meningkatkan / menciptakan software yang good quality ?

- Buat software, kita harus membuat dokumentasi agar dapat dikembangkan oleh orang lain.

Pertemuan 2

Proses

Software engineering (SE) adalah pembentukan dan penggunaan teknik dasar untuk menciptakan suatu software yang reliable (dapat dipercaya) dan bekerja secara efisien [Fritz Bauer].

SE adalah teknologi berlayer :

- berfokus pada kualitas (karena TQM ->total quality management menganut filosofi budaya pengembangan proses secara terus menerus)

- proses layer : mendefinisikan suatu kerangka untuk sekumpulan proses yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas teknologi SE

- metode layer : mendefinisikan bagaimana cara membangun suatu software

- tools layer : memberikan dukungan pada proses dan metode layer

Padangan Umum (Generic View) :

- Fase Definisi (berfokus pada what)

  - Informasi apa yang akan diproses ?

  - Apa fungsi dan performa yang diharapkan ?

  - Apa interface yang telah ditetapkan ?

  - Apa batasan dari desain ?

  - Apa kriteria validasi yang dibutuhkan ?

- Fase Pengembangan (berfokus pada how)

- Bagaimana suatu data disusun ?

- Bagaimana fungsi diimplementasikan dengan arsitektur software ?

- Bagaimana detail prosedural yang akan diimplementasikan ?

- Bagaimana karakteristik dari interface ?

- Bagaimana cara mentranslate desain ke dalam bahasa pemograman ?

- Fase Pendukung (berfokus pada change)

- Error correction (kita dapat memperbaiki error yang ada pada software)

- Adaptasi (modifikasi software agar dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan)

- Peningkatan (menambahkan fungsi tambahan pada suatu software)

- Perawatan (membuat perubahan pada program computer agar mudah untuk diperbaiki, mudah beradaptasi, dan mudah untuk ditingkatkan)

Proses Software

Umbrella Activity :

- Software Project Management

- Formal Technical Review

- Jaminan kualitas software (Software Quality Assurance)

- Software Configuration Management

- Document preparation and production

- Reusability management

- Measurement

- Manajemen Resiko (Risk Management)

5 Level Proses Maturity terdiri dari :

- Initial (proses software didefinisikan dan sukses atau tidaknya tahap ini, tergantung pada lingkungan)

- Repeatable (menetapkan penjadwalan, biaya, dan fungsionalitas)

- Defined (software proses untuk aktivitas manajemen didokumentasikan, distandarisasi, dan diintegrasikan ke dalam software proses organisasi)

- Managed (ukuran dari kualitas software proses dan produk dikumpulkan dan diatur)

- Optimizing (peningkatan proses secara berkelanjutan)

Model Software Proses

- Model Linear Sequential (classic life cycle / model air terjun)

Proses pengembangan software dimulai dengan urutan :

  - analisis (analisa persyaratan software),

  - desain (menerjemahkan persyaratan ke dalam bahasa pemograman + dokumentasi)

  - code

  - test (memastikan kalau semua statement telah di-test dan tidak ada error)

Kelemahannya :

- Proyek terkadang tidak mengikuti aliran model proses secara berurutan, sehingga dapat membingungkan tim proyek

- Model ini amat membutuhkan pendefinisian semua persyaratan dari pelanggan

- Program yang dihasilkan akan membutuhkan waktu yang lama (karena menganut sistem saling ketergantungan)

- Model Prototyping

Keunggulan :

- Tidak membutuhkan detail input, proses dan output

- Meningkatkan efisiensi

- Mudah beradaptasi dengan OS

Kelemahan :

- Developer sering membuat janji untuk menyelesaikan suatu prototipe dari suatu program dengan cepat

- Pelanggan sering ingin mengetahui apa yang dapat dilakukan oleh software sehingga developer menjadi kerepotan

- Rapid Application Development (RAD)

Adalah suatu proses pengembangan model software yang menekankan pada siklus pengembangan yang pendek

Terdiri dari :

- Permodelan Bisnis (Apa informasi yang dihasilkan ? Siapa yang memproses informasi ? dsb)

- Permodelan Data (aliran informasi didefinisikan sebagai bagian dari fase permodelan bisnis yang dibungkus pada suatu kumpulan objek yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis)

- Permodelan Proses (data objek didedinisikan dalam fase permodelan data yang ditransformasikan untuk menciptakan aliran informasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan sebuah fungsi bisnis)

- Generasi dari Suatu Aplikasi (RAD menggunakan teknik generasi ke 4)

- Testing dan Pergantian (turnover)

Keunggulan :

- Diadaptasi dari linear sequential model yang dapat melakukan pengembangan software dengan cepat

- Jika persyaratan dan project scope sudah didefinisikan dengan baik, kita dapat dengan cepat menciptakan sistem fully functional dengan waktu yang singkat

Kelemahan :

- Untuk proyek yang besar, dibutuhkan sumber daya manusia yang cukup banyak

- RAD membutuhkan developer dan pelanggan yang memiliki komitmen tinggi agar proyek dapat cepat selesai

- Tidak semua aplikasi dapat menggunakan RAD (jika sistem tidak dapat dimodularisasi, maka kita tidak dapat menggunakan RAD)

- RAD tidak cocok untuk proyek yang beresiko tinggi.

EVOLUSI PROSES PERMODELAN SOFTWARE

- Incremental Model

Merupakan kombinasi antara linear sequential model dengan prototyping.

Terdiri dari beberapa tahap : analisis, desain, coding, testing

Keunggulan :

- Apabila jumlah orang (staff) kurang, proses permodelan ini akan sangat berguna

- Dapat memanage proyek-proyek yang beresiko tinggi

- Spiral Model

Merupakan gabungan antara iterasi (perulangan) dari prototyping dengan aspek kontrol dan sistematik dari model linear sequential.

Mengandung 6 task region :

- Komunikasi dengan customer (untuk menjaga komunikasi yang efektif antara developer dengan customer)

- Perencanaan (untuk mendefinisikan sumber daya, penjadwalan, dan informasi lainnya mengenai suatu proyek)

- Analisa Resiko (untuk memperkirakan resiko teknikal dan manajemen)

- Engineering (untuk menciptakan satu / lebih aplikasi representasi)

- Kontruksi dan release (untuk mengkonstruksikan, mengetes, menginstall, dan menyediakan dukungan pada user)

- Evaluasi Pelanggan (untuk mengevaluasi representasi dari software)

Kelemahan :

- Akan sulit mendapat kepercayaan dari konsumen kalau evolusi menggunakan teknik ini dapat dengan mudah dikontrol

- Apabila resiko tidak dimanage, masalah yang besar akan terjadi

- Model ini kurang banyak digunakan

Permodelan Proses yang Lain

- Model Komponen Assembly : proses yang diaplikasikan ketika tujuan pengembangan dari suatu proyek digunakan kembali

- Model Proses yang terjadi secara bersamaan : mempelajari suatu bagian yang terdapat di luar dari suatu proyek yang terjadi pada proses lain

- Metode Formal : suatu proses untuk mengaplikasikan spesifikasi matematika yang akan dikembangkan

- Cleanroom software engineering : melakukan deteksi error sebelum testing

Pertemuan 3

Manajemen Proyek

Manajemen Proyek adalah suatu kegiatan :

- Merencanakan (merencanakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan)

- Mengawasi (hasil dan sumber daya)

- Mengontrol (sumber daya)

Orang, proses dan kejadian yang terjadi (dari konsep awal sampai ke konsep operasional)

Siapa yang melakukan Manajemen Proyek ?

- Software Engineer : orang yang tugasnya mengatur aktivitas sehari-hari, perencanaan, pengawasan, dan pengontrolan pada technical task

- Project Manajer : orang yang tugasnya merencanakan, mengawasi, dan mengontrol kinerja dari suatu tim dari software engineer

- Senior Manajer : orang yang tugasnya mengkoordinasikan antara interface bisnis dengan software professional

4 P :

- People (orang) : semua kegiatan membutuhkan manusia

- Produk : produk yang dihasilkan harus berkualitas

- Proses : aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam suatu proyek

- Project : aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk membuat suatu produk

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil akhir dari produk yang dihasilkan (Proyek Software) :

- Ukuran (harus ada satuan -> tergantung pada apa yang kita ukur)

Cthnya : panjang program satuannya line of code

- Jangka waktu pengerjaan suatu proyek (delivery deadline)

Biasanya dengan CPM (Control Project Management / diagram PERT)

- Anggaran dan Biaya

- Aplikasi Domain : ruang lingkup aplikasi harus jelas

- Teknologi yang digunakan untuk implementasi software

Dalam mengelola suatu proyek, hal-hal yang perlu diperhatikan :

- Bagaimana kualitasnya ? apakah kualitas yang dihasilkan dari proyek tsb baik ?

- Kalau terjadi kesalahan, bagaimana cara mengatasinya ? (perhatikan juga biaya tambahan)

- Ukurannya (ukuran dari proyek tsb besar atau tidak)

- Perkiraan biaya -> dapat dilakukan dengan membuat anggaran

- Komunikasi dengan Pelanggan : kita harus berkomunikasi dengan pelanggan agar kita dapat mengetahui keinginan dari user

- Sumber daya yang digunakan (apakah komputer yang tersedia sekarang, sudah cukup ? apakah proyek tsb membutuhkan bantuan ahli ?)

- Pengawasan terhadap Proyek (kita harus juga memasukkan pengawasan terhadap suatu proyek dalam project schedulling)

Suatu Proyek gagal karena :

- Waktu deadlinenya tidak realistis (terlalu cepat). Cthnya : proyek busway

- Adanya perubahan dari keinginan customer

Cthnya : customer pada awalnya ingin model A, tapi besok-besok dia ingin model B, model C, dsb -> apabila hal ini terjadi, maka proyek bisa gagal. Maka sebelumnya harus dibuat presentasi dan kesepakatan antara developer dengan pelanggan. Cth nyata : proyek monorail

- Resiko yang dapat / tidak dapat diperkirakan. Cthnya : bencana alam

- Kesulitan teknis (sumber daya yang tidak mencukupi)

- Miskomunikasi antara staff proyek

Pemain-pemainnya :

- Manajer Senior (Pemimpin Proyek)

- Practitioner / Ahli (programmer)

- Customer (orang / lembaga yang memesan)

- End-User (orang yang menggunakan proyek yang kita buat)

Model-model Kepemimpinan :

- Motivasi (kita harus dapat memotivasi staff2 kita)

  - Memberikan penghargaan bagi mereka yang berprestasi

  - Memberikan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan

- Organisasi (kemampuan untuk menciptakan konsep awal dari suatu produk)

- Ide / inovasi (kemampuan untuk memotivasi orang lain ketika mereka harus bekerja pada produk software / aplikasi khusus)

Karakteristik dari Manajer Proyek yang baik :

- Problem Solving (kemampuan untuk memecahkan masalah dengan baik)

- Managerial Identity (kemampuan untuk mengatur / memerintah dengan baik)

- Achievement (memberikan penghargaan bagi mereka yang berprestasi)

- Membangun Pengaruh dan Tim (kemampuan untuk membaca karakteristik orang, mengerti tanda-tanda verbal dan non-verbal)

Faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika memilih struktur tim proyek software :

- Tingkat kesulitan dari masalah yang akan dihadapi

- Akibat yang dapat ditimbulkan oleh line of code dan function point

- Waktu hidup tim (Masa hidup Tim) -> karena suatu proyek akan mengalami kegagalan apabila orang-orang dalam tim mengalami pergantian. Karena orang baru, butuh waktu untuk beradaptasi dengan proyek yang sedang dijalani

- Tingkat modularisasi masalah

- Tingkat kualitas dan reliabilitas dari sistem yang akan dibuat

- Apakah kita harus menyelesaikan proyek tsb tepat waktu ?

- Tingkat komunikasi proyek

Organisasi Tim

- Desentralisasi Demokrasi (DD)

Ciri-cirinya : tidak adanya pemimpin yang sifatnya permanen (tetap), keputusan dibuat secara bersama-sama, komunikasinya horizontal (tidak adanya tingkatan dalam organisasi)

- Desentralisasi Terkontrol (CD)

Cirinya : pemimpin dipilih, penyelesaian suatu masalah diselesaikan secara bersama-sama; akan tetapi implementasinya dilakukan oleh kelompok tertentu, komunikasinya horisontal dan vertikal

- Setralisasi Terkontrol (CC)

Cirinya : pemimpin dipilih, penyelesaian suatu masalah dilakukan oleh pemimpin, komunikasi vertikal

Sentralisasi VS Desentralisasi

| Sentralisasi | Desentralisasi |
| --- | --- |
| cocok untuk problem yang ukurannya kecil | cocok untuk problem yang ukurannya besar |
| cocok untuk proyek yang ukurannya besar | cocok untuk proyek jangka panjang |
| cocok untuk proyek yang membutuhkan sedikit komunikasi | cocok untuk proyek yang membutuhkan banyak komunikasi |
| produk yang dihasilkan memiliki cacat yang lebih sedikit | produk yang dihasilkan kemungkinan memiliki cacat |
| waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, tidak lama | waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, lama |

Paradigma Organisasi :

- Paradigma Tertutup : struktur tim berupa suatu hirarki tradisional (mirip dengan CC) -> kurang inovatif (karena inovasi hanya dilakukan oleh pemimpin), namun produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.

- Paradigma Acak : struktur tim longgar dan bergantung pada inisiatif seseorang dalam tim. -> kelebihannya dapat menghasilkan terobosan baru.

- Paradigma Terbuka : merupakan gabungan antara paradigma tertutup dengan paradigma acak

- Paradigma Sinkronous : mengorganisasikan tim untuk bekerja pada problem-problem yang leibh kecil dengan komunikasi yang sedikit pula.

Lingkungan yang berpotensi menjadi keburukan bagi suatu tim :

- Atmosfir lingkungan yang buruk (membuang energi dan kehilangan fokus)

- Frustasi yang tinggi disebabkan karena masalah personal, bisnis, atau faktor teknologi

- Koordinasi antar prosedur yang lemah

- Definisi aturan yang tidak jelas

- Kesalahan yang terus berlanjut dan berulang akan mengurangi tingkat kepercayaan diri dan moral

Produk

Scope dari Software

- Apa isi dari software tsb ?

- Apa tujuan dari dihasilkannya informasi tsb ? (apa input ? apa output ?)

- Apa fungsi dan performa dari software tsb ?

- Scope dari suatu proyek harus mudah dimengerti (tidak ambigu)

- Statement dari scope harus dibatasi :

  - Data kualitatif harus disertakan (Cthnya : jumlah pengguna, ukuran dari mailing list)

  - Batasan harus disertakan (Cthnya : ukuran memori)

  - Faktor Mitigating harus dideskripsikan (Cthnya : Algoritma mudah dimengerti  dan tersedia)

Mendefinisikan Masalah :

- Menetapkan Scope – batasan dari suatu masalah

- Dekomposisi – menetapkan pembagian fungsional

Aktivitas FRAMEWORK :

- Komunikasi dengan Pelanggan : menetapkan persyaratan antara developer dengan pelanggan

- Perencanaan : untuk mendefinisikan sumber daya, jangka waktu, dan informasi lain yang masih berkaitan dengan project kita

- Analisa Resiko

- Engineering

- Konstruksi dan Release

- Evaluasi Pelanggan

Cat : No 2-6 uda di jelaskan sebelumnya

Prinsip-prinsip Proyek yang baik :

- Memulai dengan langkah yang benar – mengerti masalah dan memasang target yang realistis

- Menjaga momentum – menciptakan dorongan, meningkatkan kualitas, meminimalkan birokrasi

- Mengikuti perkembangan

- Membuat keputusan yang bagus

- Menghubungkan sebuah analisis postmortem (menciptakan mekanisme yang konsisten dengan mempelajari sesuatu dari project yang telah dilakukan)

Prinsip Penting dari Suatu Proyek :

- Mengapa sistem dikembangkan ? (untuk keperluan bisnis)

- Apa yang akan dihasilkan, dan kapan ? (untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan kunci pada proyek)

- Siapa yang bertanggung jawab?

- Dimana penempatan orang-orang dalam suatu organisasi?

- Bagaimana suatu pekerjaan dapat dikatakan selesai ?

- Berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan ?

Latihan Kritis (Critical Practice)

- Manajemen Resiko Formal : Apakah resiko-resiko yang akan kita hadapi dalam proyek ini, dan bagaimana cara menanganinya ?

- Memperkirakan biaya dan penjadwalan

- Manajemen proyek berbasiskan Metric (apakah ukuran program mengindikasikan perkembangan suatu masalah ?)

- Mengikuti jejak nilai yang telah didapat (melihat laporan pendapatan bulanan)

- Mengikuti jejak cacat untuk meningkatkan kualitas

- Manajemen program people-aware (apakah jumlah supplier / developer meningkat dalam pengembangan software untuk sistem ini ?)

Pertemuan 4

Ukuran Software dan Project

Mengapa kita harus mengukur ?

- Untuk mengetahui karakteristik dari software / proyek

- Untuk mengevaluasi (apa baik / buruk)

- Untuk memprediksi (apakah resiko yang akan timbul)

- Untuk meningkatkan (efisiensi dan sumber daya)

Pengukuran digunakan ketika suatu data telah didapatkan

Cthnya : jumlah error pada suatu modul

Suatu pengukuran software berhubungan dengan pengukuran yang dilakukan oleh suatu individu

Cthnya : jumlah error yang ditemukan per review

Indikator dari pengukuran adalah kemampuan kita melihat proses software, project dan produk

Indikator Proses :

- Memungkinkan software engineering untuk melihat proses (seperti paradigma, tugas, dsb)

- Memungkinkan manajer dan ahli untuk memperkirakan apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan.

- Memungkinkan manajer software untuk :

  - Memperkirakan status dari project yang akan dikerjakan

  - Mendeteksi resiko

  - Mendeteksi masalah sebelum berkembang menjadi kondisi kritis

  - Mengatur aliran kerja

  - Mengevaluasi kinerja tim untuk mengontrol kualitas software yang dihasilkan

Ukuran dari Proses ?

- Berfokus pada kualitas sebagai konsekuensi dari proses yang diatur dan yang berulang

- Statistik data SQA -> analisa dan kategorisasi error

- Efisiensi penghapusan cacat -> mendeteksi dan menghapus cacat yang muncul dari fase ke fase

- Penggunaan ulang data

Hasil dari pengukuran :

- Error

- Cacat

- Produktivitas

- Usaha

- Waktu

- Memenuhi Penjadwalan (Ketepatan Waktu)

Mengukur karakteristik dari tugas khusus :

- Usaha dan waktu yang telah dikeluarkan menunjukkan aktivitas umbrella dan SE secara umum

Ukuran dari Project

- (Usaha / Waktu) untuk setiap tugas SE

- Penemuan error untuk setiap review per jam

- Scheduled vs. actual milestone dates

- Perubahan jumlah dan karakteristik dari suatu proyek

- Kontribusi dari setiap tugas SE

Ukuran Produk

- Berfokus pada kualitas

- Ukuran dari model analisis

- Kompleksitas dari desain

  - Kompleksitas internal algoritma

  - Kompleksitas arsitektural

  - Kompleksitas aliran data

- Pengukuran kode (Cthnya Halstead)

- Pengukuran efektivitas dari proses

  - Cthnya efisiensi penghapusan cacat

Ukuran dari kualitas

- Tingkat kebenaran informasi yang diberikan (apakh program beroperasi sesuai dengan spesifikasi ?)

- Apakah proyek tsb masih bisa di-maintain (masih mudah untuk diubah) ? karena kalau tidak, kita harus buat proyek baru

- Integritas (apakah program mampu menahan serangan dari luar seperti virus)

- Usability (tingkat efektivitas penggunaan / kemudahan untuk digunakan)

Langkah-Langkah (Petunjuk) Pengukuran :

- Menggunakan akal sehat ketika menerjemahkan ukuran data

- Meningkatkan komunikasi dengan individual / tim yang bertugas mengumpulkan pengukuran dari suatu data

- Jangan menggunakan ‘hasil pengukuran’ untuk menilai seseorang

- Bekerja sama dengan para ahli dan tim untuk menjelaskan goal dan ukuran dari goal yang kita inginkan

- Jangan pernah menggunakan pengukuran untuk mengancam individu / tim

- Ukuran data yang mengindikasikan adanya suatu problem, jangan kita anggap sebagai sesuatu yang negative (karena hal ini dapat juga merupakan indicator peningkatan proses)

- Jangan hanya melihat pada 1 jenis pegukuran saja (untuk kasus penting)

Mengapa suatu software tidak pernah dibangun ?

- Karena mengikuti perkembangan permintaan pasar untuk meningkatkan daya saing

- Mengikuti ide dari si pemimpin

- Sistem lama tidak dapat mendukung organisasi (maka software hanya dikembangkan, karena apabila dibangun, akan membutuhkan biaya yang besar)

Normalisasi Ukuran

Data ternormalisasi digunakan untuk mengevaluasi software dan produk

- Normalisasi berbasis ukuran – merupakan pendekatan LOC

- Normalisasi berbasis fungsi – merupakan pendekatan FP

Tipe-tipe pengukuran berbasis ukuran

- Error / KLOC (KLOC = ribuan line of code = 1000 line of code)

- Cacat / KLOC

- $ per LOC

- jumlah halaman dari dokumentasi / KLOC

- Tipe2 pengkuran lain :

  - Error / jumlah orang – bulan

  - LOC / jumlah orang – bulan

  - $ / jumlah halaman dari dokumentasi

Tipe-tipe pengukuran berbasis fungsi

- errors per FP (thousand lines of code)

- defects per FP

- $ per FP

- pages of documentation per FP

- FP per person-month

Mengapa pengukuran FP lebih optimal ?

- Menggunakan bahasa pemograman yang indenpenden

- Menggunakan karakteristik dari domain ‘masalah informasi’ yang dapat dihitung

- Membutuhkan sedikit LOC pada saat implementasi

- Memudahkan penggunaan kembali (reuse) dan melakukan pendekatan pada object-oriented

Mengitung FP :

- Menghitung input domain dan sistem interface

- Menetapkan level kompleksitas dari setiap perhitungan

- Menilai faktor-faktor eksternal mana saja yang penting seperti reuse, concurrency

- FP = (count∗weight)∗C

Ket :

C (kompleksitas multiplier) = (0.65 + 0.01 * N)

N (derajat pengaruh) = Fj

Analisa Domain Informasi :

Efisiensi Penghapusan Error (DRE)

DRE = Error / Error + Cacat

Error : masalah yang timbul sebelum program diliris

Cacat : masalah yang timbul setelah program diliris

Mengapa kita harus me-manage variasi ?

- Ukuran yang dihasilkan oleh suatu proyek akan berbeda dengan pengukuran yang dihasilkan oleh objek lain

  - Apakah jika kita meningkatkan nilai pengukuran, dapat meningkatkan performa aktivitas ?

  - Bagaimana kita mengetahui suatu tren secara statistik ?

  - Kapan kita harus mengganti teknik pengukuran software ?

- Teknik Graphical

Adalah suatu kemampuan untuk menentukan kapan kita harus melakukan perubahan / variasi pengukuran data

- Control Chart

- Memungkinkan seseorang dapat menentukan apakah penyebaran lokasi dari pengukuran data seimbang

- Ada 2 tipe : moving range & individual control chart

Pertemuan 5

Software Project Planning

Tujuan dari Software Project Planning adalah untuk mengontrol, mengikuti dan memonitor suatu proyek teknis yang kompleks agar proyek tersebut dapat selesai dengan cepat dan baik.

Pelaku dari Software Project Planning adalah Software Manager (yang menggunakan informasi yang dikumpulkan dari customer dan software engineers serta dari software data metrics yang dikumpulkan dari proyek terdahulu

Sasaran / Tujuannya ?

Menyediakan suatu kerangka yang memungkinkan seorang manajer dapat memperkirakan ketersediaan sumber daya, biaya dan penjadwalan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan :

  - Uang

  - Usaha

  - Sumber Daya

  - Waktu

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi dalam Membuat Perkiraan …

- Kompleksitas Proyek

- Ukuran Proyek

- Derajat dari Struktur yang tidak pasti

- Ketersediaan informasi historical

Langkah – Langkahnya ….

- Membuat Batasan (mengerti apa masalahnya dan apa yang harus dilakukan)

- Membuat Perkiraan (Berapa besar biaya dan waktu yang dikeluarkan ?)

- Resiko (Apa resikonya ? Bagaimana cara menghindarinya ? Apa yang harus kita lakukan ?)

- Penjadwalan (Bagaimana cara kita mengalokasikan sumber daya yang ada dengan waktu yang tersedia ? Apa kejadian-kejadian penting yang terjadi ?)

- Strategi Control (Bagaimana cara mengontrol kualitas ? Bagaimana kita mengganti control ?)

Software Scope menggambarkan :

- Data dan Control

- Fungsi

- Performa

- Batasan

- Interface

- Reliability

Untuk mengerti sebuah scope ....

Kita harus mengerti :

- Kebutuhan Konsumen

- Konteks Bisnis

- Batasan suatu proyek

- Bagaimana memotivasi konsumen

- Bagaimana melakukan perubahan

- Tidak ada sesuatu yang terjamin

Sumber daya terdiri dari :

- Peralatan baik hardware atau software

- Komponen software yang di daur ulang

- Orang

Untuk memperkirakan cost dan effort :

- Jangan membuat perkiraan sampai akhir proyek (apabila proyek telah selesai, perkiraan dapat 100 % benar)

- Dasar dari estimasi adalah proyek yang mirip yang telah selesai

- Menggunakan teknik dekomposisi yang simple untuk memperkirakan cost dan effort proyek

- Meggunakan 1 atau lebih model empiris untuk memperkirakan cost dan effort software

Cost Estimation :

- Scope dari suatu proyek harus ditentukan terlebih dulu

- Tugas / functional decomposition dibutuhkan

- Historical Metric akan sangat membantu

- Sekurang-kurangnya 2 teknik berbeda harus digunakan

- Karakteristiknya tidak tentu (hanya berupa perkiraan)

Teknik Estimasi :

- Menggunakan pengalaman dari proyek yang telah lalu (yang memiliki kemiripan)

- Menggunakan Peralatan (Cthnya : Checkpoint)

- Teknik estimasi konvensional :

  - Memperkirakan perincian tugas dan usaha

  - Memperkirakan ukuran (Cthnya : FP / Function Point)

Akurasi dari Perkiraan (estimasi) ditentukan oleh :

- Perkiraan ukuran dari suatu produk

- Kemampuan untuk menerjemahkan ukuran ke effort, waktu dan budget

- Kemampuan dari Tim Software untuk menentukan rencana proyek

- Lingkungan dan persyaratan yang terpenuhi

Metode Konvensional : LOC / FP

Cara menghitungnya dibedakan jadi 2 :

- Menghitung LOC / FP menggunakan perkiraan nilai dari domain informasi

- Menggunakan historical effort dari suatu proyek

Apa tujuan dari LOC & FP oriented ?

- Membatasi statement dari software scope yang disusun berdasarkan perkiraan dari suatu individu

- Mengaplikasikan Baseline Productivity Metrics (Cthnya : LOC/PM, FP/PM)

Perbedaan LOC dan FP

- Keduanya berbeda dalam detail level dari suatu dekomposisi

- Perkiraan menggunakan LOC, dekomposisi fokus pada software function (beserta sub-functionnya)

- Perkiraan menggunakan FP, dekomposisi fokus pada karakteristik domain dari suatu informasi (cthnya : input, output, data files, inquieris dan external interfaces)

Nilai Harapan diperoleh dari :

S = (Sopt + 4Sm + Spess)/6

Sopt = nilai perkiraan optimistik

Sm = nilai perkiraan most likely

Spess = nilai Perkiraan pesimistik

Estimation based Tools (Perkiraan Berbasis Alat)

Hal-hal yang perlu diperhatikan :

- Karakteristik Proyek

- Faktor Calibration

- LOC / FP data

Model Estimasi Empirical

Bentuk Umum :

Effort = tuning coefficient * size exponent

Bagaimana cara melakukan estimasi yang benar ?

- Membuat perkiraan sekurang-kurangnya dengan 2 macam teknik

- Membuat perkiraan dari sumber yang indenpenden

- Hindari sikap terlalu optimis

- Jika perkiraan sudah ditemukan, jangan memikirkan perkiraan baru

- Atur orang-orang yang akan mengerjakan suatu tugas (highest impact)

Apakah kriteria dari suatu software yang dapat kita beli ?

- Software yang dibeli harus yang asli

- “Full experience” atau “Partial experience” dari suatu komponen software, mudah digunakan dan dimodifikasi

- Software dapat dibangun oleh pekerja dari luar (outsoucing)

Expected Cost =  (path probability)  x (estimated path cost)

Contoh : expected cost  (build)      = 0.30($380K)+0.70($450K)  = $429 K

Outsourcing

- Outsourcing adalah aktivitas software engineering dimana menggunakan orang ketiga (di luar perusahaan) untuk bekerja dengan biaya yang rendah dan kualiats yang baik.

- Keuntungan : menghemat biaya

- Kerugian : terkadang bisa menimbulkan kehilangan kontrol

Automated Estimation Tools

Hal-hal yang perlu diperhatikan :

- Ukuran dari project deliverables

- Pemilihan aktivitas proyek

- Prediksi level staff

- Prediksi software effort

- Prediksi software cost

- Prediksi jadwal

Pertemuan 6

Manajemen dan Analisa Resiko

Apa itu Resiko ?

- Sesuatu yang berpotensi menimbulkan masalah

- Manajemen dan analisa resiko adalah suatu rangkaian langkah-langkah yang membantu tim software untuk mengerti dan mengatur segala sesuatu yang sifatnya tidak pasti (uncertainty)

Langkah-langkahnya :

- Mengidentifikasi resiko

- Menganalisa kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi

- Memberi Rangking (berdasarkan kemungkinan yang bisa terjadi beserta dampak yang ditimbulkan)

- Mengembangkan rencana – untuk pengaturan

Strategi Resiko Proaktif VS Reaktif

| Proaktif | Reaktif |
| --- | --- |
| Strategi yang mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi sejak awal | Strategi dimana software project manajer akan bereaksi kalau resiko sudah terjadi |
| Tujuannya adalah menghindari resiko semaksimal mungkin | Tujuannya adalah memperbaiki resiko-resiko / problem secepat mungkin |

Manajemen Resiko Reaktif terdiri dari 3 hal :

- Mitigation : suatu rencana untuk menambah sumber daya untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul (fire fighting mode)

- Fix on failure : Sumber daya ditemukan dan digunakan ketika resiko muncul

- Manajemen krisis : Apabila gangguan terjadi, maka kita harus memiliki resource untuk menyelesaikan problem tsb

Paradigma Manajemen Resiko

- Identifikasi

- Analisa

- Rencana

- Mengikuti (Track)

- Mengontrol

Macam-macam Resiko :

- Resiko Proyek : biasanya terjadi pada tahap perencanaan proyek. Tanda-tandanya proyek tidak sesuai jadwal dan biaya meningkat

- Resiko Teknis : biasanya mengancam kualitas dan efektivitas waktu dari software yang akan dibuat.. Tanda-tandanya, implementasi software menjadi sulit dilakukan

- Resiko Bisnis : mengancam kelangsungan hidup dari software yang akan dibuat. Tanda-tandanya adalah

- Resiko pasar : produk / sistem yang kita hasilkan tidak diminati.

- Resiko strategic : produk tidak cocok dengan strategi bisnis

- Salesman tidak mengerti cara menjual produk

- Resiko Manajemen (kehilangan dukungan dari manajemen senior)

- Resiko budget (kehilangan pembiayaan dan kehilangan komitmen personel)

- Resiko yang telah diketahui : dapat ditemukan setelah evaluasi rencana proyek

- Resiko yang dapat diprediksi : melihat dari pengalaman proyek sebelumnya (cthnya pergantian staff, kurangnya komunikasi dengan pelanggan)

- Resiko yang tidak dapat diprediksi (dapat terjadi, tapi sulit ditemukan)

Identifikasi Resiko

Resiko dibagi menjadi 2 tipe :

- Resiko umum : biasanya terjadi pada hampir semua proyek software

- Resiko produk khusus : dapat diidentifikasi dengan teknologi, orang, dan lingkungan yang disiapkan secara khusus untuk menangani resiko tsb

Salah satu metode untuk mengidentifikasi resiko : Item Checklist :

- Ukuran produk : besarnya resiko berhubungan dengan ukuran software yang akan dibuat / dimodifikasi

- Pengaruh bisnis : besarnya resiko berhubungan dengan batasan yang dibuat oleh manajemen di pasaran

- Karakteristik Pelanggan : besarnya resiko berhubungan dengan kemampuan developer untuk berkomunikasi dengan customer

- Lingkungan pengembangan : resiko berhubungan dengan ketersediaan dan kualitas dari peralatan yang digunakan untuk membuat produk

- Teknologi yang digunakan : resiko juga berhubungan dengan kompleksitas dari sistem yang akan dibangun

- Ukuran dan pengalaman staff : resiko berhubungan juga dengan pengalaman dari software engineer

Bagaimana Memperkirakan Resiko yang akan Terjadi ?

- Apakah software dengan manajer serta pelanggan berkomitmen penuh pada proyek tsb ?

- Apakah pengguna akhir berkomitmen pada project dan sistem yang akan dibuat ?

- Apakah semua persyaratan sudah dimengerti oleh tim software engineering dengan pelanggan ?

- Apakah pelanggan sudah tidak memiliki persyaratan yang ingin ditambahkan ?

- Apakah pengguna akhir (end-user) memiliki harapan yang realistis ?

- Apakah scope proyek stabil ?

- Apakah tim software engineering memiliki pembagian dan perpaduan skill yang tepat ?

- Apakah persyaratan proyek stabil ?

- Apakah tim proyek memiliki pengalaman dengan teknologi yang diimplementasikan ?

- Apakah jumlah orang yang terdapat pada tim software sudah cukup ?

- Apakah pelanggan dan semua yang berkepentingan dengan proyek, setuju dengan persyaratan sistem yang akan dibuat / dibangun ?

Komponen dan Driver Resiko

Komponennya terdiri dari :

- Resiko Performa : derajat dari ketidakpastian akan apakah produk akan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan

- Resiko Biaya : derajat dari ketidakpastian akan apakah budget proyek dapat di maintain

- Resiko Dukungan : derajat dari ketidakpastian apakah software mudah beradaptasi, dan mudah digunakan

- Resiko Penjadwalan : derajat dari ketidakpastian apakah project dapat selesai tepat waktu atau tidak

Kategori Resiko:

- Catastrophic (bencana besar)

- Critical (kritis)

- Marginal (biasa)

- Negligible (tidak ada arti / dapat diabaikan)

Aktivitas Risk Projection :

- Menetapkan suatu skala yang menggambarkan kemungkinan terjadinya suatu resiko

- Menggambarkan konsekuensi dari resiko

- Memperkirakan dampak yang ditimbulkan oleh resiko terhadap proyek dan produk

- Memberi catatan kecil mengenai akurasi dari risk projection agar tidak terjadi kesalapahaman

Petunjuk Pembuatan Tabel Resiko

- Memperkirakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian

- Memperkirakan dampak dari suatu proyek dengan skala 1 – 5 dimana :

  - 1 -> dampaknya lemah

  - 5 -> dampaknya kuat

- Sorting tabel bedasarkan nilai dari kemungkinan dan dampak

Memperkirakan Dampak dari Resiko

- Nature dari Risk – mengidentifikasikan masalah yang dapat terjadi, apabila resiko terjadi

- Scope dari Risk – kombinasi antara kekuatan (seberapa serius dampaknya ?) dengan overall distribution (berapa jumlah proyek yang akan terkena dampaknya ?)

- Timing dari Risk – memperkirakan kapan dan untuk berapa lama dampak akan terjadi

Ukuran Resiko (Risk Exposure / RE)

RE = P*C

P = kemungkinan terjadi

C = Biaya proyek

Contoh :

- Risk Identification:

  - 70% of software component for reuse, 30% for custom built

- Risk probability:

  - 80% (likely)

- Risk impact:

  - 60 reusable components were planned (30% * 60 = 18 custom built)

  - The average size of component is 100 LOC & the cost for each LOC is $14

  - Þ the overall cost (impact) to develop the component = 18 * 100 * 14 = $25,200

- Risk Exposure:

  - 0.8 * 25,200 = $20,200

RMMM PLAN

Mitigation = bagaimana cara kita menghindari resiko ?

Monitoring = Apa faktor yang dapat kita gunakan untuk menentukan apakah resiko bertambah besar / kecil ?

Manajemen = Apa rencana yang akan kita lakukan apabila resiko benar-benar terjadi ?

Mengindari resiko pada :

- Ukuran Produk

  - Memperkirakan ukuran produk dalam FP atau LOC

  - Memperkirakan ukuran produk dalam program, file, atau transaksi

  - Memperkirakan ukuran database yang harus dibuat / digunakan untuk menciptakan produk tsb

  - Memperkirakan jumlah pengguna produk tsb

  - Memperkirakan jumlah penyimpangan persyaratan sebelum pengiriman atau setelah pengiriman produk

- Pengaruh Bisnis

- Memperkirakan efek dari produk ini terhadap pendapatan perusahaan

- Meminta pandangan manajemen senior pada produk tsb

- Menentukan waktu deadline dari proyek dengan masuk akal

- Memperkirakan jumlah pelanggan yang akan menggunakan produk ini

- Membuat dokumentasi jumlah dan kualitas produk yang akan dikirimkan ke pelanggan

- Pelanggan

- Apakah kita pernah bekerjasama dengan pelanggan ?

- Apakah pelanggan mempunyai ide yang stabil mengenai persyaratan produk ?

- Akankah pelanggan akan berpartisipasi dalam review ?

- Apakah pelanggan mengerti proses software engineering ?

- Apakah pelanggan setuju menghabiskan waktu dengan kita ?

- Proses Maturity

- Menentukan kerangka proses secara umum

- Apakah proses ini disetujui oleh tim ?

- Apakah ada manajemen yang mendukung software engineering ?

- APakah peralatan yang digunakan untuk menganalisa, mendesain dan mengetes ?

- Apakah antara peralatan yang satu dengan peralatan yang lain, saling berintegrasi ?

- Resiko Teknologi

- Apakah teknologi perusahaan kita baru ?

- Apakah algoritma, teknologi I/O yang dibutuhkan ?

- Apakah user interface khusus dibutuhkan ?

- Apakah kita akan menggunakan metode software engineering ?

- Apakah ada batasan dari performa significant ?

Pertemuan 7

Penjadwalan dan Pengawasan Proyek

Mengapa project bisa telat ?

- Karena deadline yang tidak masuk akal

- Karena perubahan persyaratan yang dilakukan konsumen (karena kita belum mengidentifikasi kebutuhan dan membuat kesepakatan)

- Meremehkan proyek

- Karena tidak menganalisa resiko (baik itu resiko yang dapat diprediksi / tidak dapat diprediksi)

- Karena kesulitan teknis (Cthnya : ada yang tidak bisa menggunakan bahasa pemograman Java)

- Kesulitan manusia (Cth : adanya orang yang keluar di tengah-tengah proyek -> akan menyulitkan, karena membenarkan program orang lain akan lebih sulit daripada membuat sendiri)

- Miskomunikasi (antara tim developer dengan customer / antara tim pengembang dengan tim pengembang)

Prinsip dasar Penjadwalan Proyek

- Pembagian tugas

- Saling ketergantungan (Cth : tugas A dapat dikerjakan apabila tugas B dan C sudah selesai)

- Alokasi Waktu

- Validasi Kerja (memastikan tidak adanya penambahan orang dalam tim, jadi kita sebelumnya sudah harus menentukan, untuk proyek A, butuh orang berapa ?)

- Batasan tanggung jawab

- Batasan pengeluaran

- Kejadian penting yang ditentukan (cthnya mereview kualitas produk yang sedang dikembangkan)

Example Perhitungan Usaha :

4 software engineer, setiap orangnya dapat memproduksi 5000 LOC / tahun. Asumsikan terjadi pengurangan produktivitas akibat komunikasi sebesar 250 LOC / tahun

Jawab

Pertama hitung jumlah kemungkinan komunikasi yang bisa terjadi :  nC2 =

n = jumlah software engineer

jadinya hasilnya 4! / (2!)*(2!) = 6

kemudian kita cari produktivitas = 5000 * 4 = 20000

kemudian kita cari pengurangan produktivitas akibat komunikasi = 6 * 250 = 18500

Usaha yang telah dilakukan = 20000-18500 = 1500

Mendefinisikan Kumpulan Tugas

- Menentukan tipe proyek

  - Pengembangan Konsep : mencari konsep bisnis baru

  - Pengembangan aplikasi baru : konsekuensi dari permintaan khusus pelanggan

  - Perbaikan / Peningkatan Aplikasi : modifikasi software pada fungsi, performa, dan interface

  - Perawatan Aplikasi : memperbaiki, memperluas fungsi software

  - Reengineering : membangun kembali suatu bagian sistem dari sistem yang telah ada sebelumnya

- Menentukan derajat kekakuan

- Mengidentifikasi kriteria adaptasi

- Menghitung nilai TSS (Task Set Selector)

- Menerjemahkan TSS untuk menentukan derajat kekakuan (degree of rigor)

- Memilih tugas software engineering yang tepat

Kriteria Adaptasi :

- Ukuran dari proyek (semakin besar, semakin sulit beradaptasi)

- Jumlah user

- Tingkat kepentingan dari tugas

- Umur aplikasi

- Kestabilan persyaratan

- Kemudahan komunikasi antara developer dengan customer

- Kemudahan medapatkan teknologi yang akan dipakai

- Batasan Performa

- Karakteristik yang melekat / yang tidak melekat

- Staff proyek

- Faktor reengineering

Menghitung nilai TSS :

TSS = grade (1-5) * weight * entry point multiplier

Menginterpretasikan nilai TSS

| Task Set Selector Value | Degree of Rigor |
| --- | --- |
| TSS < 1.2 | Casual |
| 1.2 < TSS < 2.4 | Structured |
| TSS > 2.4 | Strict |

Derajat Kekakuan :

- Casual

  - Semua kerangka proses diaplikasikan, hanya membutuhkan sedikit kumpulan tugas

  - Dokumentasi dan umbrella task dikurangi

- Structured

  - Semua kerangka proses diaplikasikan, kerangka aktivitas dan semua aktivitas lain yang berhubungan, diaplikasikan

  - Umbrella activities, SQA, SCM, documentation, measurement task

- Strict

  - Semua proses diaplikasikan, umbrella activities

- Quick Reaction

  - Kerangka proses diaplikasikan dan hanya tugas penting saja yang diaplikasikan

  - Dokumentasi dan review dibuat setelah produk dikirimkan ke pelanggan

Jaringan Tugas adalah representasi grafis dari aliran tugas pada proyek

Penjadwalan

Metodenya :

- PERT (Program Evaluation and Review Technique)

- CPM (Critical Path Method)

PERT dan CPM digunakan untuk :

- Menentukan critical path

- Memperkirakan tugas untuk setiap individu

- Menghitung batasan waktu (boundary time) untuk setiap tugas khusus

Alokasi Usaha

- Aktivitas Front-End (40 – 50 %):

  - Komunikasi dengan Pelanggan

  - Analisis

  - Desain

  - Review dan Modifikasi

- Aktivitas Konstruksi (15 – 20 %) :

- Coding

- Instalasi dan Testing (30-40 %) :

- Unit dan integrasi

- Kotak putih dan kotak hitam

- Regresi

Mengawasi Penjadwalan :

- Mengawasi status meeting dari project secara periodic

- Mengevaluasi hasil dari semua review

- Menentukan kapan kejadian-kejadian penting berdasarkan penjadwalan

- Membandingkan antara actual start-date (waktu mulai yang terjadi sekarang) dengan planned start-date (waktu mulai yang direncanakan)

- Meeting secara informal dengan para ahli

- Menggunakan analisa nilai untuk memperkirakan perkembangan secara kualitatif

Salah satu teknik penjadwalan dan pengontrolan proyek adalah Time Boxing.

Time Boxing :

- Selalu menganggap suatu produk selesai dan dikirimkan dengan waktu yang tidak sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan sebelumnya

- Menggunakan paradigma incremental software (pert 2)

- Penjadwalan diperoleh dari setiap pengiriman produk yang selalu mengalami peningkatan waktunya

Langkah-Langkah Earned Value Analysis (EVA)

- Menentukan BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule) untuk setiap tugas.

BCWS adalah jumlah dari (usaha yang telah direncanakan untuk setiap tugas / BCWS i) untuk tugas yang telah selesai dikerjakan pada saat itu juga

- BAC (Budget at Completion) = jumlah dari semua BCWS

- Menghitung BCWP (Budgeted Cost of Work Performed) = Nilai Pendapatan / jumlah semua nilai BCWS untuk semua tugas

- Mengitung ACWP (Actual Cost of Work Performed) = Acutal Cost

- Menghitung Schedule Performance Index (SPI) = BCWP / BCWS

- Menghitung Schedule Variance (SV) = BCWP – BCWS

- Persen Penjadwalan yang harus diselesaikan = BCWS / BAC

- Persen Penjadwalan yang telah diselesaikan = BCWP / BAC

Pertemuan 8

Software Quality Assurance

SQA meliputi :

- Pendekatan Manajemen Kualitas

- Teknologi SE yang efektif (peralatan dan metode)

- Formal Technical Review

- Strategi testing multi-tiered (bertingkat)

- Memenuhi Standard Pengembangan

- Mekanisme Pengukuran dan Pelaporan

Konsep Kualitas

Tujuannya : mengurangi jumlah variasi sampel (baik itu merupakan bug ataupun sumber daya).

Kontrol Kualitas : suatu rangkaian pemeriksaan, review dan test yang digunakan selama software proccess untuk memastikan setiap produk memenuhi persyaratan

Jaminan Kualitas : analisa, auditing, dan aktivitas pelaporan

Biaya dari kualitas terdiri dari :

- Biaya perkiraan (pemeriksaan proses dan antar proses, perawatan peralatan, testing)

- Biaya akibat dari kesalahan (kerja ulang, perbaikan, analisa kesalahan)

- Biaya pencegahan (perencanaan kualitas, formal technical review, peralatan test, training)

- Biaya akibat kesalahan eksternal (komplain, pengembalian / pergantian produk, dukungan bantuan, garansi)

Apa itu Kualitas ?

Kualitas adalah suatu karakteristik / atribut

Bagaimana cara mengukur karakteristik ?

- ukuran dari karakteristik terdiri dari panjang, warna, sifat elektrikal.

- karakteristik software terdiri dari kompleksitas siklomatik, kohesi, jumlah FP, LOC, dll.

2 macam kualitas software :

- Kualitas Desain

Adalah karakteristik yang didefinisikan oleh desainer untuk suatu barang.

Semakin tinggi kualitas material yang digunakan, semakin tinggi performanya, semakin meningkat pula kualitas desain dari produk tsb.

- Kualitas Pemenuhan

Adalah suatu derajat dimana spesifikasi desain terpenuhi selama tahap pembuatan

Kontrol Kualitas = pengukuran + feedback

Jaminan Kualitas :

Terdiri dari pemeriksaan dan pelaporan fungsi manajemen

Tujuan :

- menyediakan manajemen data yang dibutuhkan untuk menginformasikan kualitas produk

- untuk meyakinkan kalau kualitas produk yang dihasilkan oleh kita sekarang merupakan tujuan kita

Definisi-definisi penting :

- Persyaratan Software : merupakan dasar dari pengukuran kualitas

- Standar Khusus : mendefinisikan kriteria-kriteria pengembangan yang menjadi panduan bagi engineer

- Persyaratan Implisit : biasanya tidak disebutkan (cthnya : kemudahan untuk digunakan, mudah untuk dipelihara)

Software Engineers meningkatkan kualitas dengan :

- Mengaplikasikan pengukuran dan metode teknikal solid

- Melakukan formal technical review

- Melakukan testing yang terencana dengan baik

Kelompok SQA membantu tim software untuk meningkatkan kualitas produk dengan memperhatikan :

- Perencanaan Jaminan Kualitas

- Kesalahan

- Penyimpanan Record

- Analisis

- Laporan

Aktivitas SQA :

- Menyiapkan rencana SQA untuk suatu proyek

Rencana tsb mengidentifikasi :

  - Evaluasi terhadap performa

  - Memeriksa dan mereview performa

  - Standard dari suatu project

  - Prosedur untuk pengawasan dan pelaporan error

  - Dokumen yang dihasilkan kelompok SQA

  - Jumlah feedback

- Berpartisipasi pada proses pengembangan software proyek

- Mereview aktivitas software engineering untuk memeriksa software process

- Memeriksa kinerja produk software

- Memastikan penyimpangan dari kinerja software dan produk telah di dokumentasikan dengan baik

- Menyimpan semua dokumentasi dan laporan untuk diberikan pada manajemen senior

SQA :

- Definisi proses dan standard

- Formal Technical Review

- Mereview dan mengetes perencanaan

- Melakukan pengukuran

- Melakukan analisa dan pelaporan

Apa itu Review ?

- Suatu meeting antara ahli teknis

- Suatu penilaian teknis pada kinerja dari suatu produk selama proses software engineering

- Sebuah mekanisme jaminan kualitas software

- Sebuah tempat latihan

Batasan / Aturan pada meeting review :

- 3 – 5 orang harus melakukan review

- Persiapan harus maksimal, namun tidak perlu sampai memboroskan waktu (setiap orang hanya butuh waktu kurang dari 2 jam)

- Durasi meeting tidak lebih dari 2 jam.

Apa yang tidak perlu direview ?

- Ringkasan budget proyek

- Perkiraan penjadwalan

- Laporan kemajuan secara menyeluruh

- Mekanisme balas dendam / intrik politik

Siapa saja yang melakukan review ?

- Pemimpin review

- Standard Bearer (SQA)

- Produser

- Orang yang mereview

- Pengguna

- Pencatat review

- Orang yang dianggap bijaksana

Pedoman Review :

- Review produknya, bukan produsernya

- Mengeset sebuah agenda kerja dan urus agenda tsb

- Membatasi debat yang menjurus ke arah brutal

- Membatasi area masalah (jangan setiap masalah harus diselesaikan lewat review)

- Membuat catatan tertulis

- Membatasi jumlah peserta review

- Membuat daftar produk yang telah direview

- Mengalokasikan sumber daya dan waktu proyek untuk FTR

- Memberikan training pada semua peserta review

- Mereview ulang apa yang telah direview sebelumya

Ukuran yang dihasilkan dari Review :

- Waktu inspeksi dari setiap halaman dokumentasi

- Waktu inspeksi / KLOC atau FP

- Usaha inspeksi / KLOC atau FP

- Error yang tidak bisa di-cover (tutup) per jam (review)

- Error yang tidak bisa di-cover (tutup) per waktu persiapan

- Error yang tidak bisa di-cover (tutup) per tugas SE (seperti desain)

- Jumlah error minor (seperti kesalahan cetak)

- Jumlah error mayor (cthnya : tidak sesuai dengan permintaan user)

- Jumlah error yang ditemukan selama persiapan

Bagaimana cara meningkatkan kualitas ?

- Mengumpulkan informasi mengenai cacat-cacat (bug) yang ada

- Mencari penyebab cacat / bug

- Memperbaiki proses (cacat / bug)

Tingkat Kepercayaan Software (Software Reliability)

Kemungkinan terjadinya kesalahan operasi pada computer program pada lingkungan tertentu dan pada waktu tertentu juga

Rumusnya : MTBF = MTTF + MTTR (untuk ukuran)

MTBF = Mean-Time-Between-Failure

MTTF = Mean-Time-To-Failure

MTTR = Mean-Time-To-Repair

Software availability adalah suatu kemungkinan suatu program memenuhi persyaratan yang ada.

Untuk availability : (MTTF/(MTTF+MTTR)) * 100%

Keamanan Software : aktivitas SQA yang berfokus pada identifikasi dan perkiraan dari bahaya yang dapat menyebabkan sistem / software dapat gagal.

ISO 9000

Mendeskripsikan jaminan kualitas yang dapat diaplikasikan pada segala jenis bisnis baik produk maupun jasa

Elemen sistem jaminan kualitas :

- Struktur organisasi

- Prosedur

- Proses

- Sumber daya (untuk mengimplementasikan perencanaan kualitas)

- Kontrol kualitas

- Jaminan kualitas

- Peningkatan kualitas

Perencanaan SQA :

- Menyediakan gambaran mengenai jaminan kualitas software

- Isinya :

  - Initial Section : berisi tujuan dan ruang lingkup

  - Management Section : berisi struktur organisasi

  - Documentation Section : berisi dokumen proyek (rencana proyek), model (ERD, hirarki kelas), dokumen teknis (spesifikasi dan rencana test), dokumen pengguna (file help)

  - Test Section

  - Metode dan Peralatan

  - SCM (software configuration management) -> untuk mengontrol perubahan

  - Kontrak

  - Pengaturan Record

  - Training dan mengontrol resiko

Pertemuan 9

Software Configuration Management (SCM)

Apa yang dimaksud dengan SCM ?

Adalah sekumpulan aktivitas yang didesain untuk mengontrol perubahan dengan cara :

- Mengidentifikasi kinerja produk yang ingin dirubah

- Menentukan hubungan antara mereka

- Mendefinisikan mekanisme untuk mengatur versi dari produk tsb

- Mengontrol gangguan perubahan

- Memeriksa dan melaporkan perubahan yang telah terjadi

Apa saja yang mengalami perubahan ?

- Perubahan kebutuhan pengguna : jadi apabila pengguna memiliki perubahan pada kebutuhan, maka kita harus mengubah sistem yang telah kita buat

- Perubahan kebutuhan teknis : cthnya saja dulu program berjalan pada under DOS (memiliki sistem tersendiri), lalu sekarang, program berjalan pada under Windows (jadi kita harus mengubah program / sistemnya agar dapat berjalan pada Windows)

- Perubahan kebutuhan bisnis : misalnya kebutuhan mahasiswa dulu adalah buku, sekarang butuh diktat, maka kita harus mengubah penjualannya dari penjualan buku menjadi penjualan diktat

Konfigurasi Software sebenarnya adalah suatu seni (jadi sulit untuk kita ukur), bukan suatu teknik (sesuatu yang dapat diukur). Terdiri dari :

- Pengidentifikasian (pengenalan) : jadi kita harus mengenali sistem yang sedang berjalan (sistem lama)

- Pengorganisasian : bagaimana mengatur sumber daya (manusia, uang, material dan waktu)

- Pengontrolan / pengendalian : bagaimana caranya agar suatu usaha dapat berjalan ?

- Pelaporan : digunakan untuk membangun sistem berikutnya

Output dari proses software :

- Program

- Data

- Dokumen

SCM terdiri dari beberapa tahap :

- Identifikasi

- Kontrol Versi

- Kontrol Perubahan

- Pemeriksaan

- Pelaporan

- Konstruksi

Baseline

Adalah sebuah spesifikasi dari suatu produk yang telah di-review dan disetujui, dan hanya dapat diganti melalui prosedur pergantian kontrol secara formal

Terdiri dari : spesifikasi sistem, persyaratan software, spesifikasi desain, source code, rencana test, sistem operasional

SCI (Software Configuration Items) :

- Informasi yang merupakan bagian dari proses SE. Cthnya : suatu bagian dari spesifikasi yang berukuran besar.

- Sebuah dokumen, semua test case, atau sebuah komponen program yang telah memiliki nama. Cthnya : fungsi C++.

- Editor, compiler, dan peralatan CASE lainnya yang merupakan bagian dari konfigurasi software dari versi khusus

Pengenalan Object

Ada 2 tipe objek :

- Objek Dasar : suatu ’unit teks’ yang dihasilkan selama analisis, desain, code, dan test. Cthnya : suatu bagian dari spesifikasi persyaratan, sebuah daftar source untuk sebuah komponen.

- Aggregate Objek : kumpulan dari objek dasar dan objek aggregate lainnya. Cthnya : spesifikasi desain.

Fitur Objek :

- Nama : suatu karakter (string)

- Deskripsi : daftar dari suatu data item yang mengidentifikasi tipe SCI (dokumen, data atau program), project identifier, informasi mengenai perubahan / versi.

- Daftar sumber daya : entity yang disediakan, diproses, dan direferensikan atau dibutuhkan oleh sebuah objek. Cthnya : tipe data, fungsi khusus, nama variabel.

- ”Realisasi” : sebuah pointer yang menunjuk ke objek dasar

Kontrol Versi :

Mengkombinasikan prosedur dan peralatan untuk mengatur objek konfigurasi dengan versi yang berbeda-beda

Cthnya : Evolusi Graph

- Setiap node adalah sebuah versi lengkap

- Setiap versi adalah suatu kumpulan SCI (source code, dokumen, data)

- Setiap versi tersusun atas variant yang berbeda

Cthnya : suatu versi tersusun atas entiti : 1,2,3,4,5 memiliki 2 variant :

  - Entiti 1,2,3,4 digunakan untuk layar bewarna

  - Entity 1,2,3,5 digunakan untuk layar monokrom

Bagaimana cara mengganti kontrol proses ?

PROSES mengubah kontrol proses :

- Kebutuhan akan perubahan ditemukan

- Permintaan akan adanya suatu perubahan oleh user

- Evaluasi developer

- Laporan perubahan dihasilkan

- Meminta keputusan final, apakah perubahan kontrol diizinkan ?

- Kalau diizinkan, tunjuk orang untuk SCI

- Mengecek SCI

- Melakukan perubahan

- Memeriksa / mengecek perubahan

- Menetapkan sebuah ”baseline” untuk testing

- Melakukan aktivitas SQA dan testing

- Mengecek perubahan SCI

- Mempromosikan SCI yang akan segera diliris

- Membangun kembali versi yang dianggap cocok

- Mengecek perubahan

- Memasukkan semua perubahan ke dalam SCI yang akan diliris

Elemen Kontrol Perubahan :

- Kontrol Akses : Siapa saja yang boleh mengakses dan memodifikasi objek konfigurasi khusus ?

- Kontrol Sinkronisasi : membantu untuk menentukan perubahan paralel, yang dilakukan oleh 2 orang berbeda.

Audit

Bagaimana cara mengetahui kalau perubahan telah diimplementasikan ?

- Formal Technical Review : berfokus pada kebenaran teknis dari objek konfigurasi yang telah dimodifikasi

- Software Configuration Audit : melengkapi FTR dengan memperkirakan karakteristik dari objek konfigurasi yang tidak dapat dibayangkan selama review

Configuration Status Reporting (CSR) :

Kegiatan SCM harus mampu menjawab pertanyaan :

- Apa yang terjadi ?

- Siapa yang melakukan ?

- Kapan hal itu terjadi ?

- Apa efek yang ditimbulkan ?

Sumber Perubahan Mendasar (Alasan Mengapa Software Dikembangkan)

- Kondisi Pasar / Munculnya bisnis baru

- Pelanggan meminta modifikasi dari fungsi / layanan yang dihasilkan oleh produk

- Perubahan yang terjadi pada struktur / prioritas proyek

Pertemuan 10

System Engineering

System Engineering adalah suatu kegiatan yang berfokus pada variasi pada suatu elemen, analisa, desain, dan pengaturan elemen-elemen tsb ke dalam suatu sistem (dapat sebuah produk, jasa atau sebuah teknologi) untuk mentransformasi kontrol dari suatu informasi

Proses System Engineering disebut juga :

- Bussiness Proccess Engineering ketika kegiatan engineering berfokus pada kegiatan perusahaan

- Product Engineering ketika sebuah produk dibuat

Sistem Berbasis Komputer

Suatu kumpulan elemen yang diatur sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memproses informasi

Elemen Sistem

- Software (program komputer, struktur data)

- Hardware (peralatan elektronik yang memiliki kemampuan komputasi, berhubungan dengan peralatan lain, mengijinkan adanya aliran data, dsb

- Orang (pengguna hardware dan software)

- Database (kumpulan informasi dari suatu organisasi yang dapat diakses melalui software)

- Dokumentasi  (gambaran informasi yang menggambarkan operasi dari suatu sistem)

- Prosedur (langkah-langkah untuk mendefinisikan kegunaan khusus dari setiap elemen sistem)

Bussiness Proccess Engineering

Tujuannya : untuk mendefinisikan arsitektur yang dapat membuat penggunaan suatu informasi menjadi efektif

3 Jenis arsitektur :

- Arsitektur Data (adalah suatu kerangka informasi dari fungsi bisnis)

- Arsitektur Aplikasi (adalah suatu elemen dari suatu sistem yang mampu mentransformasikan objek dengan arsitektur data untuk tujuan bisnis)

- Arsitektur Teknologi (menyediakan pondasi untuk arsitektur data dan aplikasi)

Menggunakan sekumpulan prosedur, metode, dan peralatan untuk mengidentifikasi bagaimana sistem informasi dapat digunakan untuk memenuhi tujuan organisasi

Fokus utamanya adalah organisasi, fokus lainnya adalah area bisnis

Menciptakan model organisasi, model data, dan model proses

Menciptakan kerangka untuk manajemen dan kontrol distribusi informasi

Hirarkinya :

- Information Strategy Planning (ISP)

  - Mendefinisikan tujuan strategis

  - Mengidentifikasi aturan bisnis / faktor kesuksesan

  - Menciptakan model perusahaan

- Bussiness Area Analysis (BAA)

- Permodelan proses / jasa

- Hubungan antara proses dan data

- Aplikasi Engineering

- Sering disebut juga software engineering

- Permodelan aplikasi / prosedur yang berisi mengenai batasan dari ISP

- Konstruksi dan Pengiriman

- Menggunakan CASE dan 4GTs, serta melakukan testing

Strategi Perencanaan Informasi :

- Isu Manajemen :

  - Mendefinisikan tujuan bisnis

  - Merahasiakan faktor sukses terpenting

  - Melakukan analisa terhadap dampak teknologi

  - Melakukan analisa dari sistem strategis

- Isu Teknis :

- Menciptakan sebuah top-level data model

- Mengelompokkan area bisnis / organisasi

- Melakukan penyeleksian terhadap model dan kelompok

Mendefinisikan Sasaran dan Tujuan

Sasaran adalah suatu pernyataan / petunjuk

Goal mendefinisikan ukuran dari sasaran (objective) : mengurangi biaya pembuatan produk

SubGoal :

- Mengurangi tingkat penolakan sebesar 20 % dalam 6 bulan pertama

- Mendapatkan potongan harga sebesar 10 % dari supplier

- Membangun ulang 30 % komponen agar mudah melakukan produksi selama 1 tahun

Sasaran mengarah pada strategi, sedangkan tujuan mengarah pada taktik

Analisa Bisnis Area

- Mendefinisikan ”pengelompokkan fungsi bisnis dan data”

- Melakukan banyak aktivitas seperti ISP, tapi scopenya terbatas pada area bisnis individu

- Mengidentifikasi sistem informasi yang ada sekarang /  menentukan apakah cocok dengan model ISP

  - Menentukan sistem mana yang mengalami masalah

  - Mendefinisikan sistem yang tidak cocok dengan model informasi baru

  - Mulai menetapkan prioritas re-engineering (pembangunan ulang)

Bussiness System Design (BSD) / Desain Sistem Bisnis

Adalah persyaratan dasar dari suatu permodelan sistem informasi dan persyaratan ini diterjemahkan ke dalam arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi

Konstruksi dan Integrasi

Berfokus pada detail implementasi

Contohnya : membangun database yang cocok / tepat, memilih infrastruktur teknologi yang tepat untuk mendukung desain selama BSD.

Product Engineering

Tujuannya : untuk menerjemahkan keinginan pelanggan ke dalam produk

Persyaratan / Kebutuhan Engineering

- Elicitation – mendefinisikan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan

- Analisa dan Negosiasi – mengerti hubungan antara berbagai kebutuhan pelanggan dan mengubah hubungan tsb untuk meningkatkan kesuksesan

- Spesifikasi Kebutuhan – membangun model nyata dari kebutuhan

Pengaturan Persyaratan

- Pemodelan Sistem – membangun sebuah representasi persyaratan agar dapat menentukan apakah sistem yang dibangun sudah benar, sudah lengkap dan sudah konsisten

- Validasi / Batasan – mereview model

- Manajemen – mengidentifikasi kebutuhan dan perubahan kebutuhan yang terjadi

Pertemuan 11

Dasar dan Konsep Analisis

Apa yang dimaksud dengan MASALAH ?

- Pelanggan mendefinisikan persyaratan / kebutuhan tidak jelas

- Developer memproses kebutuhan / persyaratan yang tidak jelas tsb dengan asumsi yang dia buat sendiri

- Pelanggan melakukan perubahan persyaratan / kebutuhan

- Developer tidak mengetahui / mengabaikan perubahan tsb sehingga terjadi kesalahan spesifikasi dan pengembangan

Analisa Kebutuhan

Adalah suatu penghubung antara pengaturan system level requirement dengan desain software

Hasil dari analisa kebutuhan adalah :

- Spesifikasi karakteristik dari operational software (fungsi, data dan behaviour)

- Software interface

- Batasan

Area dari Usaha :

- Identifikasi / Pengenalan Masalah

- Evaluasi dan Synthesis

- Permodelan

- Spesifikasi

- Review

Analisa Persyaratan Software

- Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan menentukan persyaratan level produk (product level requirement)

- Membangun sebuah model analisis

  - Berfokus pada data

  - Mendefinisikan fungsi

  - Menggambarkan behaviour

- Menentukan / memastikan area prototipe

- Mengembangkan spesifikasi pedoman desain

- Melakukan Formal Technical Review

Persyaratan Elicitation untuk Software

- Pada saat memulai proses

  - Melakukan komunikasi dengan menanyakan :

    - Pertanyaan context-free (cthnya : siapa yang meminta ?)

    - Apa persepsi pelanggan (cthnya : apa output yang baik menurut anda ?)

    - Meta-question yang membuat meeting menjadi lebih efektif (cthnya : apakah pertanyaan saya relevan dengan ...., apakah saya terlalu banyak bertanya ?)

- Teknik Spesifikasi Facilitated Application

- Penyebaran Kualitas Fungsi

- Use-Case

FAST

Mendorong terciptanya kerjasama antara pelanggan dengan developer dalam hal :

- Mengidentifikasi masalah

- Mengusulkan solusi

- Menegosiasikan pendekatan yang berbeda

- Menspesifikasikan sekumpulan solusi

Pedoman FAST :

- Peserta harus menghadiri meeting

- Kedudukan semua peserta sama

- Tahap persiapan sama pentingnya dengan pada saat meeting

- Semua dokumen yang digunakan untuk meeting ditunjukkan

- Dianjurkan memilih lokasi meeting yang tertutup

- Mengeset sebuah agenda dan mengontrol agenda tsb

- Jangan terjebak dengan detail teknis

Penyebaran Kualitas Fungsi

Adalah suatu teknik manajemen kualitas yang menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke kebutuhan teknis pada suatu software

Tujuannya : meningkatkan kepuasan konsumen

Tipe-tipe persyaratan / kebutuhan :

- Normal (didefinisikan secara eksplisit)

- Harapan (implisit)

- Memuaskan (melebihi dari yang diharapkan)

Konsep Penyebaran Kualitas Fungsi :

- Penyebaran Fungsi : menentukan nilai dari setiap fungsi (ditentukan oleh pelanggan) yang dibutuhkan oleh sistem

- Penyebaran Informasi : mengidentifikasi objek data dan kejadian

- Penyebaran Tugas : mempelajari tingkah laku sistem

- Analisis Nilai : menentukan prioritas relatif dari persyaratan

USE-CASE

Adalah sekumpulan skenario yang menggambarkan suatu urutan pemakaian dari suatu sistem

Setiap skenario mendeskripsikan seorang aktor -> orang / device (alat) yang berinteraksi dengan software

Setiap skenario harus dapat menjawab pertanyaan :

- Apakah tugas utama dari seorang aktor ?

- Apa sistem informasi yang akan didapat oleh seorang aktor ?

- Apakah aktor akan menginformasikan sistem mengenai perubahan lingkungan ?

- Apakah informasi yang dibutuhkan oleh aktor dari suatu sistem ?

- Apakah aktor akan menginformasikan apabila terjadi perubahan yang tidak diharapkan ?

Pedoman-Pedoman Analisis :

- Domain Data Model

  - Mendefinisikan objek data

  - Mendeskripsikan atribut data

  - Menentukan hubungan antar data

- Model Fungsi

- Mengidentifikasikan fungsi yang dapat mentransformasikan objek data

- Bagaimana data dapat bergerak pada sistem ?

- Merepresentasikan produser dan pemakai data

- Model Behavior

- Mengindikasikan keadaan yang berbeda pada suatu sistem

- Menspesifikasikan kejadian yang menyebabkan sistem melakukan perubahan keadaan

- Pembagian Model

- Menyaring setiap model agar setiap model merepresentasikan abstraksi level rendah :

  - menyaring objek data

  - menciptakan suatu hirarki fungsional

  - merepresentasikan behavior pada level detail yang berbeda

- Pembagian Model secara vertikal dan horizontal

- Intisari / Pokok

Fokus terhadap masalah pokok (utama) tanpa memperhatikan detail informasi

Dasar-Dasar Davis

- Kita harus mengerti permasalahan apa yang sedang kita hadapi sebelum kita membuat analisis model

- Mengembangkan prototipe yang memungkinkan suatu user mengerti bagaimana interaksi antara mesin dengan manusia terjadi

- Menyimpan persyaratan asli beserta alasannya untuk setiap persyaratan

- Menggunakan banyak pandangan mengenai suatu kebutuhan / persyaratan

- Memprioritaskan persyaratan / kebutuhan

- Mengeliminasi ambiguitas

Pertemuan 12

Analisis Permodelan

Analisis Permodelan

Menggunakan kombinasi antara teks dengan diagram untuk menggambarkan persyaratan untuk data, fungsi dan behavior agar mudah untuk dimengerti

Biasanya menggunakan :

- Analisis Terstruktur

- Analisis Ber-orientasi Objek

Elemen dari Model Analisis

Tujuan utama dari Analisis Model :

- Mendeskripsikan apa yang konsumen butuhkan

- Menetapkan dasar-dasar untuk mendesain software

- Mendefinisikan persyaratan-persyaratan yang dapat di-validasi

Strukturnya :

DD

DFD

ERD

State Transition Diagram

- Data Dictionary (DD) / Kamus Data

Suatu media penyimpanan yang menyimpan deskripsi dari objek data yang digunakan / diproduksi oleh sistem

- Entity Relationship Diagram (ERD)

Menggambarkan hubungan antar objek data

- Data Flow Diagram (DFD)

Menggambarkan bagaimana data ditransformasikan ke dalam sistem

Menggambarkan fungsi (beserta subfungsinya) yang kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk aliran data

- State Transition Diagram (STD)

Menggambarkan bagaimana sistem bereaksi terhadap kejadian eksternal

Bagaimana kita bisa mendapatkan Analisis Permodelan ?

- Batasan dari suatu pernyataan dapat diperoleh dari :

  - Dokumen FAST

  - Kumpulan Use-Case

- Scope digunakan untuk menyaring data, fungsi, behavior pada domain informasi

Pernyataan dari suatu scope digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang akan dibangun

- Mengindikasikan data input dan output serta fungsional dasar

- Mengindikasikan pemprosesan bersyarat (pada level tingkat tinggi)

- Menyatakan beberapa batasan (constraint and limitation)

Mengidentifikasi Objek dan Operasi

- Mengidentifikasikan ”objek” dengan menggaris bawahi semua kata benda yang tertulis pada pernyataan scope

  - Produser / Pengguna data

  - Tempat dimana data disimpan

  - Gabungan data item

- Mendefinisikan ”operasi” dengan garis bawah double untuk setiap kata kerja

- Proses yang berhubungan dengan aplikasi

- Transformasi data

- Mempertimbangkan ”jasa” lain yang mungkin akan dibutuhkan oleh objek

Mengapa ada Permodelan Data ?

- Mempelajari objek data secara terpisah dari pemprosesan

- Berfokus pada domain data

- Menciptakan sebuah model abstraksi level pelanggan

- Mengindikasikan bagaimana objek data dapat saling berhubungan

Apa itu Objek Data ?

Objek adalah sesuatu yang dideskripsikan dengan sekumpulan atribut (data item) dan dapat dimanipulasi oleh software (sistem)

- Setiap instance dari sebuah objek (misalnya buku) dapat diidentifikasi dengan unik (cthnya : no. ISBN)

- Setiap anggota / pemain memiliki peranan penting dalam suatu sistem. Cthnya : sistem tidak dapat berfungsi tanpa adanya akses ke instance dari suatu objek

- Setiap objek dideskripsikan dengan atribut (data item)

Tipe Objek :

- Entity eksternal (printer, user, sensor)

- Benda (laporan, tampilan, sinyal)

- Kejadian / Peristiwa (interupsi, peringatan)

- Peranan (manajer, engineer, sales)

- Unit Organisasi (tim, divisi)

- Tempat (pembuatan lantai)

- Struktur (record karyawan)

Objek dan Atribut Data

Sebuah objek data mengandung sekumpulan atribut yang menggambarkan karaktersitik, kualitas, serta aspek-aspek lainnya dari suatu objek.

Cthnya : objek = mobil, atributnya = make, model, tipe body, harga, ….

Apa itu Relatioship (Hubungan) ?

Relationship mengindikasikan hubungan; suatu ”fakta” yang harus ”diingat” oleh sistem dan tidak dapat dihitung atau didapat secara mekanikal.

- Ada beberapa instance relationship

- Objek dapat dihubungkan dengan beberapa cara

Notasi ERD

Bentuk Umum :

Membangun ERD

- Level 1 – model dari semua objek data (entity) beserta “koneksi” antar objek data

- Level 2 – model dari semua entity beserta hubungannya

- Level 3 – model dari semua entity, hubungan, dan atributnya

Menciptakan Suatu Aliran Model

Notasi Aliran (flow) Modelling :

: Entity Eksternal

: Proses

: Aliran Data

: Penyimpanan Data (data store)

Entity Eksternal

Adalah produser / pengguna data

Cthnya : orang, device, sensor, sistem berbasis komputer

Proses

Pengubah data (mengubah input menjadi output)

Cthnya : perhitungan task, menentukan area, format laporan, menampilkan graph

Aliran Data

Melalui sistem, mengubah input jadi output

Data Store

Data harus disimpan setelah selesai digunakan

Pedoman Penggambaran Diagram Aliran Data :

- Semua icon (lambang) harus diberi nama

- DFD dikembangkan dari beberapa level detail

- Selalu dimulai dengan context-level diagram (diagram level 0)

- Selalu menempatkan eksternal entity pada level 0

- Selalu memberi nama pada setiap aliran data

- Jangan merepresentasikan logika prosedural

Membentuk DFD

- Mereview ERD untuk mengisolasi objek data dan struktur gramatikal dari suatu tata bahasa untuk menentukan operasi

- Menentukan entity eksternal (produser dan pengguna data)

- Menciptakan DFD level 0

- Menulis suatu deskripsi naratif mengenai transformasi (perubahan)

- Menentukan level perubahan berikutnya

- Mengatur aliran data agar tidak terputus

- Mengembangkan DFD level 1

- Menggunakan rasio 1 : 5 untuk pengembangan

Catatan Permodelan Aliran

- Setiap gagasan harus disaring sampai tersisa 1 (yang terbaik)

- Rasio pengembangan akan mengalami penurunan apabila level mengalami peningkatan

- Kebanyakan sistem membutuhkan 3-7 level model aliran

- Suatu aliran data single dapat dikembangkan seiring dengan meningkatnya level.

Pertemuan 13

Permodelan Behavior (Operasi)

Keadaan (state) dari suatu sistem :

- State – sekumpulan karakteristik operasi dari suatu sistem yang dapat dilihat dalam waktu tertentu

- Transisi State – pergerakan dari suatu state ke state lain

- Kejadian – suatu kejadian yang menyebabkan sistem menampilkan beberapa operasi yang dapat diprediksi

- Aksi – proses yang terjadi sebagai akibat dari transisi yang terjadi

Permodelan Operasi

- Membuat daftar keadaan-keadaan dari suatu sistem (bagaimana sistem dapat berjalan ?)

- Mengindikasikan bagaimana sistem dapat melakukan transisi (perubahan) dari suatu keadaan ke keadaan lain (bagaimana sistem dapat mengubah keadaan ?)

  - Mengindikasi kejadian

  - Mengindikasi aksi

- Menggambar sebuah diagram keadaan transisi

Catatan pada CFD...

- Pada kenyataannya, tanda panah dari suatu aliran data yang bercorak bukan merupakan bagian dari CFD

- Garis vertikal merepresentasikan ”jendela” CSPEC

  - Mengimplikasikan setiap aliran keadaan ke dalam suatu garis akan menyebabkan beberapa proses yang ada pada CFD diaktifkan

- Keadaan (states) tidak membutuhkan kecocokan dengan proses (basis 1 ke 1)

- Cthnya : mengkopi STD yang meliputi pengaturan salinan, dan memproduksi proses tampilan user

Model Kontrol

- Diagram kontrol aliran adalah ”lapisan” pada DFD dan menunjukkan kejadian yang mengontrol proses pada DFD

- Aliran Kontrol – Kontrol barang dan kejadian – dilambangkan dengan garis tanda panah

- Garis vertikal mengimplikasikan suatu input / output dari kontrol spec (CSPEC) – adalah spesifikasi yang menggambarkan bagaimana cara melakukan kontrol

- Tanda panah bergaris menggunakan garis vertikal sebagai input untuk CSPEC

- Tanda panah bergaris mewariskan suatu proses yang mengimplikasikan kondisi suatu data

- Tanda panah bergaris menggunakan suatu proses yang mengimplikasikan suatu kontrol input yang mampu membaca proses secara langsung

- Kontrol Aliran tidak secara fisikal meng-aktifkan / me-nonaktifkan proses – semua ini dilakukan melalui CSPEC

Kontrol Spesifikasi (CSPEC)

CSPEC dapat berupa :

- Diagram Transisi Keadaan (Sequential SPEC)

- Table Transisi Keadaan

- Table Keputusan

- Table Aktivasi

- Gabungan dari keempat CSPEC di atas (Combinatorial Spec)

Pedoman untuk membangun CSPEC :

- Mendaftarkan semua sensor yang ‘dibaca’ oleh software

- Mendaftarkan semua gangguan

- Mendaftarkan semua “switch / perubahan” yang digerakkan oleh operator

- Memanggil kembali noun-verb yang telah diaplikasikan ke scope dari software statement, review semua ”kontrol item” dari input / output CSPEC yang mungkin

- Mendeskripsikan operasi dari suatu sistem dengan mengidentifikasi keadaannya; mengidentifikasi bagaimana suatu keadaan dapat dicapai dan mendefinisikan transisi di antara states

- Berfokus pada kesalahan yang mungkin terjadi. Cthnya bagaimana cara menghasilkan keadaan seperti ini ? dan bagaimana cara keluar dari keadaan ini ?

Spesifikasi Proses (PSPEC)

Terdiri dari :

- Proses

- Pseudocode (PDL)

- Equation (persamaan)

- Table

- Diagram / Grafik

Metode Analisis Real-Time

- Mengusulkan pendekatan terhadap representasi kontrol dan pembagian kontrol dari suatu data

- Menyediakan suatu mekanisme untuk menspesifikasikan kejadian, keadaan dan pemprosesan terdistribusi

- Memulai dari level analisis dan bekerja untuk menggantikan tugas prossesor, kegiatan dan arsitektur program

Data Dictionary

- Sebuah grammar quasi-formal untuk menggambarkan isi dari data yang akan diproses atau dibuat oleh software

- Suatu notasi untuk menggambarkan kontrol data dan nilai yang dapat diambil oleh kontrol data tsb. Cthya ”on” dan ”off”

- Suatu tempat penyimpanan yang mengandung informasi ”dimana digunakan / bagaimana cara menggunakan”

- Suatu notasi yang dapat direpresentasikan secara manual, akan tetapi dikembangkan dengan menggunakan peralatan CASE

Membangun Data Dictionary

- Nama : nama utama dari suatu gabungan data item

- Nama lain (aliases) : nama lain dari suatu data item

- Dimana digunakan : mentransformasikan data yang digunakan oleh gabungan suatu data item

- Bagaimana cara menggunakan : peranan dari suatu data item (input, output, penyimpanan sementara, etc)

- Deskripsi : suatu notasi untuk merepresentasikan isi

- Format : informasi khusus mengenai tipe data, nilai yang telah di-set (jika ada)

Notasi :