## Slide 1
Project
Professionele Website

## Slide 2: Agenda
Inhoud Bouwsteen “Professionele website”
  Projectmatige aanpak
  Opdrachtomschrijving
  Beoordeling
  Contactmomenten
Theorie “Het project”

## Slide 3: Projectmatige aanpak
In groepsverband wordt een website ontwikkeld.
Gebruik maken van het geleerde in de bouwstenen:
  PHP
  (X)HTML/CSS
  DGD1

## Slide 4: Opdrachtomschrijving
Maak een website voor een hogeschool met 2 verschillende opleidingen en binnen deze opleiding 4 afstudeervarianten
Eisen:
Bedenk een naam / stijl (maak gebruik van stijl – template)
Gebruik van formulieren
RSS-feed
Publicatie van foto’s
Afhankelijkheid externe input
Logische navigatie
Zorg dat studenten deze site willen bezoeken

## Slide 5: Beoordeling
Plan van aanpak
Ontwerp van de website
De website
  Moet gevalideerd zijn (XHTML/CSS)
  Voldoen aan de alg. eisen van gestructureerd programmeren
  Maak gebruik van PHP
Presentatie
Zelfevaluatie (individueel)  Groepsevaluatie

## Slide 6: Contactmomenten
Hoorcollege “Kick off” | 1 hoorcollege van 2 lesuren Opstarten van het project Algemene informatie Lesprogramma Begeleiding Eisen Beoordeling Literatuur: Projectmanagement (Roel Grit) 5e druk | Week 06 | 
PGO taak “Plan van aanpak” | Taak opstarten 1 lesuur Taak afronden 2 lesuren Case: wat is een plan van aanpak en waarom heb je dat eigenlijk nodig Literatuur: Projectmanagement (Roel Grit) 5e druk | Week 07 | 
PGO taak “gestructureerd ontwerpen” | Taak opstarten 1 lesuur Taak afronden 2 lesuren Case: Hoe kan je nu een gestructureerd ontwerp maken dat geschikt is voor overleg met de opdrachtgever | Week 09 | 
Werkcolleges“bouw” | 2 werkcolleges van 2 lesuren elk Student bereid de vragen op papier voor (methode?) Student moet tevens voorbereid zijn op vragen naar voortgang Aanvullende afspraken Eventueel aanvullende uitleg | Week 10/ 11/ 12/13 /14 | 
Werkcollege “opleveren + presenteren” | Voor elke groep is 15 minuten beschikbaar Klassikale audio-visuele presentatie Handout Vragenronde (vragenmethode?) Beoordeling (beoordelingsmethode) | Week 15 | 

## Slide 7: Groepsindeling
INF1F1 – 3 subgroepjes
INF1F2 – 3 subgroepjes

## Slide 8: Het project
Projectmanagement

## Slide 9: Uitvoeren project
Periode 1: project Professionele website
Periode 2: project Stenden Support Desk
Periode 3: project Solar Bot
Periode 4: project Weerstation

## Slide 10: Voorbeelden projecten
  Bouwen van een brug, gebouw, schip
  Doen van een marktonderzoek
  Maken van een computerprogramma
  Reorganiseren van een bedrijf
  Invoeren van computerprogramma
  Inrichten van een groot magazijn
  Bouwen van een fabriek
  Het maken van een film
  Het openen van een nieuw filiaal
  Het ontwikkelen van een nieuw product

## Slide 11: Opdracht
Schrijf een aantal voorbeelden op van projecten in je eigen organisatie.
Geef eveneens een aantal voorbeelden van (grote) “klussen” die geen project zijn
Waarom zijn de voorbeelden van 1 wel projecten en die van 2 niet?
Welke “eigenschappen” hebben projecten gemeenschappelijk?

## Slide 12: Projecteigenschappen
(Duidelijk) éénmalig doel
Een project moet worden opgestart
Een project heeft een opdrachtgever
Meestal multidisciplinair
Tijdelijk d.w.z. startdatum en einddatum
Eigen (vast) budget
Eigen projectorganisatie

## Slide 13: Soorten werkzaamheden

## Slide 14: Soorten werkzaamheden
Bij projectmatig werken probeer je routine (via PvA) te brengen in iets wat je voor het eerst doet!

## Slide 15: Via project naar routine
Door bij een project gebruik te maken van een plan van aanpak breng je een soort routine in projectmatig werken

## Slide 16: Principes projectmatig werken
Eerst denken, dan doen!
Project doordenken van voor naar achter ÈN van achter naar voor.
Werken van grof naar fijn:
Top-Down werken: Grote lijnen eerst, dan details!

## Slide 17: Typen projecten
Voorbeelden
bouwen brug, aanleg van een spoorlijn, aanleg computernetwerk
aanpassen werkprocedures, reorganisatie
Automatiseringsprojecten, verhuizing fabriek
1 Technische projecten 2 Sociale projecten 3 Gemengde projecten
Welk type project is het “moeilijkst”?

## Slide 18: Klein project

## Slide 19: Fasering

## Slide 20: Faseren van een project
Fase:
Vraag: Waarom wordt fasering toegepast?
Notes: Er worden een aantal beslismomenten ingebouwd.
Als je het resultaat van een project goed hebt beschreven dan is het van belang om het project te faseren. Door fasen aan te geven heb je tussentijdse resultaten om naartoe te werken, wat motiveert en een duidelijke voortgang oplevert.

## Slide 21: Wanneer een project?
Waarom tegenwoordig veel projecten?
Voordelen projecten?
Nadelen projecten?

## Slide 22: Levenscyclus project

## Slide 23: Doelen/opdrachten moeten SMART zijn
Specifiek
Meetbaar
Aanwijsbaar & Acceptabel
Realistisch
Tijdgebonden
S
M
A
R
T
Met Uitdagend wordt het USMART
De levering van onze producten moet worden verbeterd.
Ik wil gezonder leven.
Notes: Over een jaar moet 90% van de levering van onze producten binnen 24 uur geschieden.
Ik wil in de komende 3 maanden 3 kilo afvallen door 2 keer per week een uur te gaan hardlopen.

## Slide 24: Stellingen
Projectmatig werken is een modegrill en zal wel weer overgaan
Het schrijven van een plan van aanpak kost veel tijd en kan bij een (klein) project beter achterwege worden gelaten.
Als in een project al 100.000 euro is geïnvesteerd kan men niet meer stoppen.
Routinematig werk maakt ongelukkig.
Door in een project te werken krijgen de projectleden de gelegenheid zich te ontwikkelen.
Het is niet altijd nodig een project te faseren.